**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ**

🕮

**Bảng báo cáo tiến độ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian** | **Công việc** |
| Từ 06 – 08/11/2023 | Tìm hiểu Openai API |
| Từ 09 – 10/11/2023 | Tìm hiểu D-ID API |
| Từ 11 – 12/11/2023 | Liên kết API của Openai |
| Từ 13 – 20/11/2023 | Viết chương trình kiểm thử bằng Python |
| Từ 21 – 31/11/2023 | Tìm hiểu thiết kế UI PyQT5 |
| Từ 01 – 10/12/2023 | Tìm hiểu về Microsoft Azure Voices |
| Từ 11 – 16/12/2023 | Tìm hiểu về Animations D-ID |
| Từ 17 – 26/12/2023 | Cập nhật, thiếp lập phần mềm hoàn chỉnh |
| Từ 27 – 31/12/2023 | Cập nhập các tệp trong thư mục thesis |
| Từ 01 – 05/01/2023 | Cập nhật dữ liệu Payload D-ID |
| Từ 06 – 15/01/2023 | Cập nhật lại dữ liệu Openai API |
| Từ 16 – 18/01/2023 | Tối ưu giao diện phần mềm |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |